| Затверджено Голова Червоноградської районної державної адміністрації _________________ А. Дяченко «__» __________ 20__ року МП |  | Затверджено Голова Червоноградської районної ради ________________ В. Порицький «__» __________ 20__ року МП |
| --- | --- | --- |

Програма

покращення санітарно-екологічного стану території

Червоноградського району на 2021 рік

| Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Червоноградської районної ради _______________ О. Мисак «__» __________ 20__ року |  | Погоджено Заступник голови постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, АПК, земельних відносин та екології Червоноградської районної ради ________________ А. Куц «__» __________ 20__ року |
| --- | --- | --- |

| Погоджено Начальник фінансового управління Червоноградської районної державної адміністрації _________________ Г. Леонова «__» ________ 20__ року |  | Заступник начальника управління соціально-економічного розвитку територій-начальник відділу інвестицій та промисловості Червоноградської райдержадміністрації _____________М. Бойко «__» __________ 20__ року |
| --- | --- | --- |

2021 рік

Зміст

| 1. Визначення проблеми | 2 |
| --- | --- |
| 2. Мета Програми | 3 |
| 3. Відповідальні виконавці Програми | 3 |
| 4. Основні заходи Програми | 3 |
| 5.Фінансування Програми, координація, контроль та порядок виконання Програми | 3 |
| 6. Очікувані результати виконання Програми | 4 |
| 7. Паспорт Програми (додаток 1) | 5 |
| 8. Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування (додаток 2) | 6 |
| 9. Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми (додаток 3) | 7 |

1.Визначення проблеми

Програма покращення санітарно-екологічного стану території Червоноградського району  розроблена  відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»  від  17 вересня 1996р. № 1147 (із змінами та доповненнями).

Підставою для розроблення Програми  є  проблема щодо неналежного санітарно - екологічного стану території Червоноградського району, розв’язання яких потребує залучення інвестиційних коштів, бюджетних коштів, координації спільних дій органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Червоноградський  район  розташований  в  північному заході  Львівської  області,  межує  на півночі з Володимир-Волинським районом Волинської області, на заході з Луцьким районом Волинської області, на південному сході  Золочівським районом Львівської області, на півдні з Львівським районом Львівської області, а також на заході з Люблінським воєводством республіка Польща. Площа території Червоноградського району становить –  2996,8 кв.км. На території району проживають  230,991 тис. осіб.

Адміністративний центр - місто Червоноград. Район утворений 17 липня 2020 року в рамках адміністративної реформи.

До складу району входять 7 територіальних громад, з яких 5 міських і 2 селищні.

- Міські:

  - Белзька

  - Великомостівська

  - Радехівська

  - Сокальська

  - Червоноградська

- Селищні:

  - Добротвірська

  - Лопатинська

В районі нараховується  199 населений пункт:

- 7 міст: Белз, Великі Мости, Радехів, Сокаль, Соснівка, Угнів,  Червоноград;

- 4 селищ міського типу: Гірник, Добротвір, Жвирка, Лопатин;

- 188 сільських населених пунктів.

2.  Мета  програми

На даний час відсутність технічних засобів не дозволяє вчасно та якісно виконувати роботи по благоустрою та утриманню територій рад в належному санітарно-екологічному стані. На території Червоноградського району працювали промислові та сільськогосподарські підприємства, які надавали техніку та механізми для проведення робіт з благоустрою  та покращення санітарно-екологічного стану території  району. Тому, постає потреба в придбанні високопродуктивної техніки для проведення робіт по благоустрою території та вивозу ТПВ. Відтак виникла необхідність у створенні програми, яка розроблена з метою утримання території Червоноградського району в належному  санітарно - екологічному стані, можливості забезпечення активного відпочинку жителів та молоді району,  досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

3.  Відповідальні виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми –  органи місцевого самоврядування району.

4.  Основні заходи Програми

Завданнями та заходами Програми покращення санітарно-екологічного   стану території Червоноградського району  є:

- придбання спецтехніки для підтримання належного санітарно - екологічного стану територій та виконання робіт з благоустрою в населених пунктах  району;

- збір та вивезення твердих побутових відходів.

5. Фінансування Програми, координація, контроль та порядок виконання Програми

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів районного та  місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, на умовах співфінансування.

Порядок фінансування та співфінансування заходів Програми передбачає  перерахування субвенції бюджетам органів місцевого самоврядування.

Головним розпорядником коштів за субвенцією місцевим бюджетам є  фінансове управління Червоноградської районної  державної адміністрації.

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів

Програми здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів,  замовників та виконавців робіт.

Термін реалізації заходів Програми – 2021 рік.

#### 6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми сприятиме підтриманню  належного санітарно- екологічного стану територій та виконання робіт з благоустрою в населених пунктах  району.

Додаток 1 до Програми покращення санітарно-

екологічного стану території Червоноградського району

на 2021 рік

ПАСПОРТ

Програма покращення санітарно-екологічного стану території Червоноградського району на 2021 рік

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми Червоноградська райдержадміністрація, Белзька міська рада

2. Дата, номер документа 
           про затвердження програми   рішення №89 від 4 червня 2021 року

3. Розробник програми   управління соціально-економічного розвитку територій Червоноградської райдержадміністрації

4. Співрозробники програми  -______________________

5. Відповідальний виконавець програми органи місцевого самоврядування району

6. Учасники програми органи місцевого самоврядування, Червоноградська районна державна адміністрація

7. Термін реалізації програми  2021 рік

7.1. Етапи виконання програми 
 (для довгострокових програм)  -__________________________________

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього, 875,0
у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету 875,0
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

Голова Червоноградської

райдержадміністрації	____          _ДЯЧЕНКО А.П.__ 	                     ____________

Заступник начальника управління

соціально-економічного розвитку

територій-начальник відділу інвестицій

та промисловості

Червоноградської райдержадміністрації  Бойко М.М.                       ____________